Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Financování plynové kotelny - shrnutí

Podle vyjádření členů našeho SVJ chce 14 z nich zaplatit svůj podíl najednou.  Jde o částku 700.338,-Kč, tzn. 55% celkové ceny, která činí 1.274.558,-Kč.

Zbývá 574.220,-Kč na podílovou plochu 789.5m2.

Podle Nabídky splátkového prodeje od firmy Prometheus vychází při záloze 700.000,-Kč (a tedy půjčce 574.558,-Kč) a počtu splátek 59 jedna splátka na 11.811,-Kč. Odpovídá to částce 15,-Kč/m2 (= 11811 / 789.5). Tuto částku budou  platit navíc do FO ti, kdo se rozhodli pro splátky. Přirozeně musí počítat s tím, že nakonec (po pěti letech) zaplatí o 21% navíc proti svému podílu.

Předpoklad je, že zálohu 700.000,-Kč budeme platit koncem dubna nebo začátkem května.

Do té doby se vybere (při částce 13,-Kč/m2) celkem 138.687,-Kč na financování plynové kotelny. Po odečtení částky 43.000,-Kč za projekty zbývá 93.687,-Kč + 338,-Kč tedy celkem 94.025,-Kč. Tuto částku navrhuji ponechat jako rezervu ve FO na nepředvídané výdaje při stavbě.

Další postup:

Smlouvu o „Výstavbě plynové kotelny“ uzavřeme s firmou Prometheus až po vydání Stavebního povolení. To se dá čekat v polovině dubna. (Podle zkušeností z  Prahy 7 trvá vyřízení asi měsíc a naše žádost leží na Stavebním odboru od začátku března. Předtím jsme dlouho čekali na vydání „Územního rozhodnutí“ kvůli plynové přípojce, bez něhož nelze žádost o Stavební povolení na kotelnu podat.) Ve Smlouvě bude určen i způsob placení, tedy zálohu v krátké době po podpisu a zbytek ve splátkách (viz výše). Po podpisu Smlouvy už to bude samozřejmě závazné, resp. pod nějakou sankcí. Věřím, že všichni brali svoje vyjádření o způsobu placení vážně a že se podle toho dá  Smlouva o výstavbě skutečně uzavřít.

Pozn.:

V tom dotazníku byly na výběr jen 2 možnosti: zaplatím najednou nebo ve splátkách. Bylo to hlavně kvůli jednoduchosti rozúčtování (stejné částka Kč/m2 na splátky pro všechny). Připadá také v úvahu, že každý by si určil sám, kolik chce zaplatit hned a kolik ve splátkách. Počet splátek by ale byl pro všechny stejný (jinak by ty komplikace byly už příliš velké). Příspěvek v Kč/m2 na splátky by byl samozřejmě pro každého jiný.

Kdyby někdo měl zájem – myslím hlavně z těch, kteří se rozhodli pro splátky – můžeme to domluvit individuálně.

19.3.2011

Krasnický